## Slide 2: گزارش فعالیت های انجام شده از تاریخ 97/10 تا کنون
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه
ریاست مرکز :دکتر فاطمه کرم پور

## Slide 3
خوابگاه
نقاشی خوابگاه 98/4/5 لغایت 98/6/1
دوخت 64 پرده توسط دانشجویان 98/6/10
خرید و نصب منبع کویل دار برای سیستم گرمایشی خوابگاه 98/6/4 لغایت 98/6/10
نصب پمپ آبرسانی طبقه سوم و چهارم 99/2/1
تعمیر کلی کولر خوابگاه 99/2/1
جلسه مربوط به ارتقا خوابگاه

## Slide 4
دانشکده
شروع به کار انبار جدید 98/2/4
راه اندازی سیستم گرمایشی (از بخاری سنتی) به پکیج، کارگاه حجم رشته گرافیک 98/4/1
شروع کار انبار قدیمی که به دو کلاس تبدیل شده 98/6/5
ساخت انتشارات و دفتر انجمن های علمی و هلال احمر 98/9/20
شبکه بندی کارگاه کامپیوتر 98/6/1 لغایت 98/9/30 (با همکاری دانشجویان)
نقاشی سالن آمفی تئاتر و تعمیرات آن 98/11/10 لغایت 98/12/9
سرامیک کف کارگاه دوخت 98/11/10 لغایت 98/12/9
راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای باغچه های محوطه دانشکده و تعبیه یک انشعاب آب غیر شرب از شهرداری منطقه 7 در تاریخ 99/2/2
در تاریخ 99/2/17 در اثرورزیدن باد شدید 8 درخت شکسته و با هماهنگی آتش نشانی درختان قطع شده از محوطه خارج گردید.
نصب و راه اندازی کولر کلاسها و کارگاهها به تعداد 4 کولر گازی و 8 کولر آبی از تاریخ 99/2/4 لغایت 99/2/31

## Slide 5
دانشکده
تهیه ماسک درکارگاه طراحی دوخت ( فروردین 99)
ساخت سرویس بهداشتی برای سرایداری در تابستان 99
تبدیل پنجره های قدیمی کادر اداری به دوجداره
ریلی کردن کمد های بایگانی آموزش
ساخت و راه اندازی کارگاه های جدید

## Slide 6
کارهای انجام شده در حیطه آموزش
انجام کار های مربوط به دانش نامه های دانشجویان از سال 91 تا 98
چاپ گواهی موقت دانشجویان از سال 91 تا 98

## Slide 7
نقاشی خوابگاه
98/4/5
لغایت
98/6/1

## Slide 9: بعد از نقاشی
بعد از نقاشی

## Slide 10
دوخت 64 پرده (توسط دانشجویان)
98/4/5
لغایت
98/6/1

## Slide 12
خرید و نصب منبع کویل دار برای سیستم گرمایشی خوابگاه
98/6/4
لغایت
98/6/10

## Slide 13
حین انجام کار

## Slide 14
حین انجام کار

## Slide 15
پایان کار

## Slide 16
نصب تانکر آب خوابگاه
98/6/4
لغایت
98/6/10

## Slide 17
بعد از نصب تانکر

## Slide 18
تعمیر کولر خوابگاه
99/2/1
نصب و راه اندازی کولر کلاس ها و کارگاه ها به تعداد 4 کولر گازی و 8 کولر آبی
99/2/4
لغایت
99/2/31

## Slide 20
تخریب انبار قدیمی
و
شروع به ساخت دو کارگاه جدید
98/2/4

## Slide 21: تخریب

## Slide 22
تخریب

## Slide 23: هنگام کار

## Slide 24
کارگاه های جدید ساخته شده از انبار قدیمی

## Slide 26
اتمام کار

## Slide 27
ساخت انبار جدید
هفته دوم مهر ماه98

## Slide 28: انبار جدید

## Slide 29
ساخت انتشارات
و دفترانجمن علمی و هلال احمر
98/9/5
لغایت
98/9/20

## Slide 32
آماده شدن کارگاه های جدید با فضای آموزشی مناسب و تجهیزات کاربردی
(تبدیل دو کارگاه به چهار کارگاه آموزشی با تجهیزات مورد نیاز دانشجویان رشته معماری)
هفته دوم مهر ماه 98

## Slide 33: قبل از تعمیر

## Slide 37: بعد از تعمیر

## Slide 38: بعد از آماده شدن

## Slide 39
راه اندازی سیتم گرمایشی (از بخاری سنتی) به پکیج کارگاه حجم رشته گرافیک
98/4/1

## Slide 40
شبکه بندی کارگاه کامپیوتر
98/4/5
لغایت
98/6/1

## Slide 42
نقاشی سالن آمفی تئاتر و تعمیر آن
98/11/15
لغایت
98/11/28

## Slide 43
سرامیک کف کارگاههای دوخت
تعمیر کلی کارگاه چاپ سیلک

## Slide 46
بر اثر ورزیدن باد شدید تعدادی از درختان محوطه دانشگاه شکسته شدند که طی
هماهنگی های به عمل آمده با آتش نشانی اقدامات لازم در این خصوص
انجام گردید.
98/2/17

## Slide 47: حین انجام کار

## Slide 48
اتمام کار

## Slide 49
راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای باغچه های محوطه دانشکده و تعبیه ی یک
انشعاب آب غیر شرب از شهرداری منطقه 7
در تاریخ 99/2/2

## Slide 51
تهیه ماسک در کارگاه طراحی و دوخت دانشکده
(فروردین 99)

## Slide 53
جلسه مربوط به ارتقا خوابگاه
همراه با مسئولین مربوطه

## Slide 55
ساخت سرویس بهداشتی برای سرایداری در تابستان 99

## Slide 56
مربوط به قبل از ساخت

## Slide 57
بعد از ساخت سرویس بهداشتی

## Slide 58
تبدیل پنجره های قدیمی به دوجداره

## Slide 60
ساخت اتاق جدید از اتاق های قبلی

## Slide 61
تبدیل بایگانی آموزش از سیستم قدیمی به ریلی و سرامیک کردن کف

## Slide 63
ساخت کارگاه های جدید

## Slide 64
درحال ساخت

## Slide 65
پس از اتمام کار

## Slide 66
پایان